1차 목표

클라이언트 1차완성 (서버연동제외)

1. 화면 네비게이션

2. 단말기능(카메라 등)

2차 목표

서버 1차완성(DB여동 제외)

-클라이언트--서버 연동(더미데이터 송수신)

3차 목표

서버-DB연동

\*9/15 레이아웃 작성

\*9/22 네비게이션

\*9/29 단말기능 구현 및 서버준비

\*10/13 더미 데이터

\*10/14 서버 통신기능

\*10/20 서버 데이터베이스연동

\*.10/27 서버-클라이언트 실제 데이터 연동